ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории СП «Село Красное»

за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год

В  муниципальной программе в 2018 году   предусмотрены  следующие количественные  индикаторы.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы 2018г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Оценка ( %) |  |
| 1 | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество убранных несанкционированных свалок, ед | н/д | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Количество отремонтированных общественных колодцев, | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Организация мероприятий (акций, субботников)по благоустройству | шт | 20 | 25 | 125 |  |

Выполнение контрольных событий

- качественная и эффективная работа сетей уличного освещения

- комплексное решение  проблем, связанных с благоустройством  захоронений на территории поселения;

-  приведение санитарно-технического состояния общественных колодцев и качества воды в соответствие с требованиями санитарных правил и норм;

- повышение уровня благоустройства территории СП «Село Красное»;

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

-повышение степени удовлетворенности населением уровнем благоустройства

В 2018 году были выполнены следующие показатели:

- Была ликвидирована 1 стихийная  свалка мусора.

- Проводилось окашивание территории, обочин дорог, прудов (июнь-сентябрь)

- Проводились субботники по уборке гражданских кладбищ (апрель, октябрь)

- Проводился ремонт фонарей уличного освещения, все фонари в исправном состоянии.

- проведена очистка 0 общественного колодца

- По заключению Управления Росприроднадзора экологическая обстановка на территории района в 2018 г. получила оценку «хорошо», отчеты о качестве питьевой воды публикуются в районной газете «Родной край».

Не удалось достичь следующих показателей:

Данные об использовании финансовых средств

Программой было предусмотрено в 2018 г. направить на реализацию мероприятий 265216,04 рублей из средств бюджета СП «Село Красное».

Кассовое исполнение расходов бюджета СП «Село Красное» на реализацию муниципальной программы  за 2018 г. – 265216,04  руб.

.

Данные об изменениях программы

В программу были внесены  изменения,  программа изложена в новой редакции.

В муниципальной программе была произведена корректировка  суммы финансирования согласно фактическим расходам бюджета на реализацию мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы 2017г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Оценка ( %) |  |
| 1 | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество убранных несанкционированных свалок, ед | н/д | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Количество отремонтированных общественных колодцев, | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Организация мероприятий (акций, субботников)по благоустройству | шт | 20 | 25 | 125 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 85 |  |

2. Критерий «Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы»

Программой было предусмотрено в 2018 г. направить на реализацию мероприятий 265216,04 рублей из средств бюджета СП «Село Красное».

Кассовое исполнение расходов бюджета СП «Село Красное» на реализацию муниципальной программы  за 2018 г. – 265216,04 руб.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – 100%.

3. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достигнут (1) | Не достигнут (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | качественная и эффективная работа сетей уличного освещения | 1 |  |
| 2. | комплексное решение проблем, связанных с благоустройством захоронений на территории поселения; | 1 |  |
| 3. | приведение санитарно-технического состояния общественных колодцев и качества воды в соответствие с требованиями санитарных правил и норм; |  | 0 |
| 4. | повышение уровня благоустройства территории СП «Село Красное»; | 1 |  |
| 5. | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; | 1 |  |
| 6. | повышение степени удовлетворенности населением уровнем благоустройства | 1 |  |
| 7. | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов и территории. |  | 0 |
|  | ИТОГО: | 71,4% (5:7х100%) |  |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год составила 85,5% ((90% +95% + 71,4%) : 3 = 85,5%).

Вывод:

Муниципальная программа «Благоустройство территории СП «Село Красное»  по итогам 2018 г. считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.