ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства

МО СП «Село Красное»»

за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год

В результате реализации муниципальной программы в 2018 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | План 2018г. | Факт 2018 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 74 | 74 | 100 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | Км. | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | Км. | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) | Ед. | 0 | 0 | 100 |
|  | обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжем для легковых автомобилей состоянии; | % | 100 | 100 | 100 |

Анализ индикаторов программы показывает, что все показатели выполнены в полном объеме.

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

- Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям до 51% (к концу программы)

- Ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – не менее  2 км за 2014-2019 гг. (в 2017 г. – 0,3 км);

- Снижение количества ДТП за годы реализации программы.

- Улучшение качества жизни населения, обеспечение безопасности дорожного движения.

Данные результаты  не выполнены в полном объеме.

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в 2018 г. осталась на уровне конца 2013г.( начала реализации программы). Данный показатель оказался ниже, чем предусмотрено к концу срока действия программы.

- Фактически ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 0,3 км вместо 2 км, предусмотренных программой;

- ДТП, произошедших в 2018 г. на территории поселения не зарегистрировано, как и предполагалось программой.

Данные об использовании финансовых средств

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год –120000,0 руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета на реализацию муниципальной программы  за 2018 г. – 82491,86 руб.

Данные об изменениях программы

В программу было внесено 1 изменение, сумма финансирования программы в 2018г. была изменена согласно фактическим расходам бюджета на реализацию мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | План 2018г. | Факт 2018 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 74 | 74 | 100 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | Км. | 0 | 0 | 1000 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | Км. | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) | Ед. | 0 | 0 | 100 |
|  | обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжем для легковых автомобилей состоянии; | % | 100 | 100 | 100 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 100 |

2. Критерий «Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год –120000,0 руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета на реализацию муниципальной программы  за 2018 г. – 82491,86 руб.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – 68,7 %.

3. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достигнут (1) | Не достигнут (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям |  | 0 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – не менее 2 км за 2014-2018 гг. |  | 0 |
| 3. | Снижение количества ДТП за годы реализации программы | 1 |  |
| 4. | Улучшение качества жизни населения, обеспечение безопасности дорожного движения | 1 |  |
|  | ИТОГО: | (2:4 х 100%) = 50% |  |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 г. составила 71,7% ((100+65+50) : 3).

Вывод:

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства МО СП «Село Красное»  по итогам 2018 г. считается реализуемой с неудовлетворительным  уровнем эффективности.